PHƯƠNG ÁN & BÁO GIÁ

Hệ thống Đặt & Quản lý Xe Tiện Chuyến Sân Bay

GREEN CAR AIRPORT

Chuẩn bị bởi:

AMD AI Solutions

Ngày: 06/05/2026

# Thông tin tài liệu

| Tên dự án | Green Car Airport — Nền tảng đặt xe tiện chuyến sân bay |
| --- | --- |
| Khách hàng | [Tên khách hàng / Chủ app] |
| Đơn vị thực hiện | AMD AI Solutions |
| Phiên bản tài liệu | v1.0 — 06/05/2026 |
| Hình thức sản phẩm | Progressive Web App (PWA) — chạy trên trình duyệt, cài như app |

# 1. Bối cảnh & Bài toán cần giải quyết

Hiện nay, dịch vụ xe tiện chuyến sân bay đang được vận hành thủ công 100% qua các nhóm Zalo kín — tài xế nhắn tin, thỏa thuận miệng, chủ nhóm thu phí bằng cách ghi nhớ hoặc sổ tay. Mô hình này có nhiều hạn chế nghiêm trọng:

- Không minh bạch: Dễ xảy ra tranh chấp phí giữa tài xế và chủ nhóm vì không có bằng chứng rõ ràng

- Khó scale: Khi số lượng tài xế và khách tăng lên, nhóm chat trở nên hỗn loạn, khó quản lý

- Không lưu lịch sử: Không biết tài xế nào đã chạy bao nhiêu cuốc, doanh thu thực tế là bao nhiêu

- Trải nghiệm khách hàng kém: Khách không biết tiến trình đặt xe, không có xác nhận rõ ràng

- Phụ thuộc cá nhân: Nếu chủ nhóm bận hoặc không online, cả hệ thống bị đình trệ

Mục tiêu: Số hoá toàn bộ quy trình trên thành một nền tảng web chuyên nghiệp, tự động hoá việc tính phí, giúp chủ app quản lý dễ dàng và nâng cao trải nghiệm cho cả khách hàng lẫn tài xế.

# 2. Giải pháp đề xuất — Green Car Airport PWA

AMD AI Solutions đề xuất xây dựng Green Car Airport dưới dạng Progressive Web App (PWA) — một giải pháp web hiện đại có thể cài đặt trên điện thoại như app thông thường, không cần qua App Store hay Google Play.

## Tại sao chọn PWA?

- Không cần chờ duyệt App Store — ra mắt nhanh, phù hợp giai đoạn đầu chưa có công ty

- Khách hàng và tài xế cài đặt dễ dàng: chỉ cần mở link trên điện thoại, bấm "Thêm vào màn hình chính"

- Chi phí phát triển thấp hơn app native 40–50%, dễ cập nhật tính năng

- Khi đã có công ty và lượng user đủ lớn, có thể nâng cấp lên app native (Phase 3)

## Kiến trúc tổng quan

Hệ thống được chia thành 3 lớp:

- Giao diện người dùng (PWA): Khách hàng đặt xe | Tài xế nhận cuốc | Admin quản lý — mỗi nhóm có màn hình riêng biệt, tối ưu cho mobile

- Backend API (Máy chủ xử lý): Tiếp nhận yêu cầu, áp dụng quy tắc nghiệp vụ, tính toán phí, quản lý điểm tài xế

- Cơ sở dữ liệu & Realtime Engine: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu + đẩy thông báo cuốc xe mới đến tài xế ngay lập tức

# 3. Phạm vi tính năng

## Phase 1 — MVP (Bản hoạt động thực tế)

Đây là gói cần thiết tối thiểu để hệ thống đi vào vận hành thực tế:

| Tính năng | Mô tả chi tiết | Đối tượng |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký / Đăng nhập | Xác thực OTP qua SMS, email + mật khẩu — khách hàng, tài xế, admin | Khách & Tài xế |
| Đặt xe | Form đặt xe: điểm đi, điểm đến, giờ, số km, giá mong muốn. Gợi ý bảng giá chuẩn nhà xe | Khách hàng |
| Danh sách cuốc tức thì | Cuốc mới hiển thị ngay không cần F5 (SSE). Tự động lọc theo số dư điểm tài xế | Tài xế |
| Định vị — Cuốc gần nhất | Tài xế bật định vị, danh sách cuốc tự sắp xếp theo khoảng cách gần nhất | Tài xế |
| Nhận & Thực hiện cuốc | Nhận cuốc 1 lần/lượt. Cập nhật trạng thái: Đang chờ → Đã nhận → Hoàn thành | Tài xế |
| Nạp điểm tự động (Webhook) | Tài xế chuyển khoản → hệ thống tự nhận qua webhook banking và cộng điểm | Tài xế & Hệ thống |
| Hệ thống phí & tính giá | Phí app 20% tự động. Voucher giảm giá theo từng khách. Phạt 50k nếu huỷ sau 1h (về tài khoản công ty) | Tài xế & Khách |
| Huỷ cuốc & Timeout | Huỷ tự do trong 1h đầu. Sau 1h bị phạt 50k. Cuốc không có tài xế nhận tự động huỷ sau X ngày | Khách & Hệ thống |
| Push Notification | Thông báo đẩy đến tài xế khi có cuốc mới (PWA Web Push — hoạt động như app native) | Tài xế |
| Blocked tài xế | Admin chặn tài xế vi phạm — tài khoản khoá, điểm đóng băng | Admin |
| Dashboard Admin | Quản lý cuốc xe, tài xế, khách hàng, lịch sử điểm, duyệt tài khoản tài xế mới (giao diện tinh gọn) | Admin |
| Báo cáo doanh thu | Thống kê doanh thu, phí app thu được, lịch sử nạp điểm theo ngày/tuần/tháng | Admin |

## Các giai đoạn tiếp theo (Phase 2 & 3)

Sau khi Phase 1 vận hành ổn định, hệ thống có thể được mở rộng:

- Phase 2 — Nâng cấp Maps: Thay thế định vị sort list bằng bản đồ tương tác — tài xế thấy pin các cuốc xung quanh, tap để xem chi tiết và nhận cuốc trực tiếp trên map

- Phase 3 — App Native: Phát triển app iOS/Android chính thức khi lượng user đủ lớn, đưa lên App Store & Google Play

# 4. Công nghệ sử dụng

AMD AI Solutions lựa chọn bộ công nghệ hiện đại, đã được kiểm chứng trên hàng triệu sản phẩm thực tế:

| Thành phần | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Giao diện (Frontend) | Next.js + Tailwind CSS | PWA cài trên mobile, giao diện tối ưu cho điện thoại |
| Backend / API | Laravel (PHP) | Xử lý nghiệp vụ, tính phí, quản lý điểm tài xế |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL 8 | Lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống |
| Cập nhật cuốc xe tức thì | SSE — Server-Sent Events (Laravel native) | Tự động đẩy cuốc mới xuống màn hình tài xế, không cần F5, không phụ thuộc dịch vụ bên thứ ba |
| OTP / SMS | SpeedSMS (hoặc VNPT SMS) | Xác thực số điện thoại khi đăng ký |
| Hạ tầng | VPS Linux (Aiven / Vultr) | Máy chủ vận hành hệ thống 24/7 |

# 5. Lộ trình triển khai

| Giai đoạn | Tên | Thời gian | Nội dung chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | MVP — Hoạt động thực tế | 6–8 tuần | Đặt xe, nhận cuốc realtime, quản lý điểm thủ công, Admin dashboard cơ bản |
| Phase 2 | Nâng cấp Maps | 4–6 tuần | Bản đồ tương tác — pin cuốc xe xung quanh tài xế, nhận cuốc trực tiếp trên map (Google Maps API) |
| Phase 3 | App Native | TBD | Phát triển app iOS/Android chính thức, đưa lên App Store & Google Play khi lượng user đủ lớn |

Lưu ý: Thời gian trên tính từ khi xác nhận hợp đồng và bàn giao đầy đủ thông tin cần thiết từ phía khách hàng.

# 6. Báo giá

## 6.1. Chi phí phát triển (một lần)

| Hạng mục | Nội dung | Giá (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Xác thực người dùng | Đăng ký, đăng nhập, OTP SMS — khách hàng, tài xế, admin | 5.000.000 |
| Module Đặt xe & Bảng giá | Form đặt xe, gợi ý bảng giá, tạo & quản lý cuốc xe | 6.000.000 |
| Module Tài xế | Danh sách cuốc tức thì (SSE), định vị sort gần nhất, nhận cuốc, cập nhật trạng thái | 7.000.000 |
| Nạp điểm & Tính giá | Webhook banking tự động, phí 20%, voucher, phạt huỷ, timeout — toàn bộ logic tính giá | 7.000.000 |
| Push Notification | PWA Web Push — thông báo cuốc mới đến tài xế | 3.000.000 |
| Admin Dashboard & Báo cáo | Quản lý vận hành tinh gọn, thống kê doanh thu cơ bản | 5.000.000 |
| PWA & Triển khai | Cấu hình PWA, deploy server, go-live | 2.000.000 |
| Giá niêm yết |  | 35.000.000 VNĐ |
| Ưu đãi ra mắt (–10%) | AMD tối ưu quy trình phát triển — tập trung tính năng cốt lõi, giao diện tinh gọn đủ dùng | –3.500.000 |
| GIÁ THỰC THU — Phase 1 |  | 31.500.000 VNĐ |

## 6.2. Gói Managed IT — Vận hành & Bảo trì trọn gói (theo năm)

AMD AI Solutions cung cấp gói dịch vụ vận hành hệ thống trọn gói hàng năm, giúp chủ app không cần lo về hạ tầng và kỹ thuật:

| Hạng mục | Nội dung | Giá (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| VPS (máy chủ) | Server Linux VPS — đủ tải cho Phase 1, bao gồm trong gói | Bao gồm |
| Tên miền | Domain .com hoặc .vn hàng năm, bao gồm trong gói | Bao gồm |
| Bảo hành mở rộng | Fix bug phát sinh sau bảo hành 3 tháng, hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên | Bao gồm |
| Cập nhật nhỏ | Chỉnh sửa nội dung, cấu hình bảng giá, thay đổi nhỏ theo yêu cầu | Bao gồm |
| Monitoring & Backup | Giám sát uptime, backup dữ liệu định kỳ, cảnh báo sự cố | Bao gồm |
| GÓI MANAGED IT TRỌN GÓI / NĂM |  | 5.500.000 VNĐ/năm |

Chi phí phát sinh riêng (không bao gồm trong gói, thanh toán theo thực tế):

- SMS OTP — SpeedSMS: khoảng 500đ/tin, tuỳ theo lượng đăng ký mới mỗi tháng

## 6.3. Điều khoản thanh toán

- Đợt 1 — 40% (12.600.000 VNĐ): Khi ký hợp đồng, trước khi bắt đầu phát triển

- Đợt 2 — 40% (12.600.000 VNĐ): Khi hoàn thành và bàn giao bản demo để khách hàng UAT

- Đợt 3 — 20% (6.300.000 VNĐ): Khi go-live thành công và bàn giao source code

Ghi chú: Gói Managed IT tính từ ngày go-live. Phase 2 & 3 sẽ được báo giá riêng khi có yêu cầu. Giá chưa bao gồm VAT.

# 7. Cam kết chất lượng & Bàn giao

## AMD AI Solutions cam kết:

- Bàn giao sản phẩm đúng phạm vi tính năng đã thỏa thuận trong hợp đồng

- Bảo hành 3 tháng sau go-live: vá lỗi miễn phí các bug phát sinh do code (không bao gồm yêu cầu thay đổi tính năng)

- Bàn giao toàn bộ source code và tài liệu hướng dẫn sử dụng (Admin manual)

- Hỗ trợ hướng dẫn cài đặt và sử dụng PWA cho đội ngũ tài xế và khách hàng đầu tiên

- Bảo mật thông tin: Toàn bộ dữ liệu và thông tin dự án được giữ bí mật tuyệt đối

# 8. Về AMD AI Solutions

AMD AI Solutions là công ty phần mềm chuyên xây dựng các sản phẩm số và ứng dụng AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Đội ngũ kỹ thuật có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, đặc biệt trong các hệ thống quản lý, nền tảng marketplace và tích hợp AI vào quy trình nghiệp vụ.

Một số dự án tiêu biểu:

- Salebot — Hệ thống tự động hoá bán hàng qua Facebook & Zalo (AI-powered)

- Chatbot CSKH Bệnh viện Quang Khởi — Hệ thống hỏi đáp tự động dựa trên RAG

- Hệ thống quản lý logistics giao hàng — Dự án cho đối tác Trung Quốc (~111.000 USD)

# 9. Bước tiếp theo

Để tiến hành triển khai dự án, AMD AI Solutions đề xuất quy trình như sau:

| Bước | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngay sau khi nhận proposal | Hai bên trao đổi, làm rõ thêm các yêu cầu nếu cần |
| 2 | Trong vòng 3 ngày làm việc | Ký hợp đồng, xác nhận phạm vi tính năng Phase 1 |
| 3 | Sau khi nhận thanh toán đợt 1 | AMD bắt đầu thiết kế UI/UX và dựng kiến trúc hệ thống |
| 4 | Tuần 3–4 | Demo tính năng core: đặt xe, nhận cuốc, hệ thống điểm |
| 5 | Tuần 6–8 | UAT (khách hàng test), fix, go-live và bàn giao |

Chúng tôi rất mong được đồng hành cùng Green Car Airport.

Liên hệ: [Email] | [SĐT] | amd-ai.vn